**Tel**: +5491152296985 – joaquinpiresdiz@gmail.com  
**Cliente**: Matias Fernandez  
**Fecha**: 30/05/2022  
**Proyecto**: Desarrollo de sitio web



Objetivos  
En este presupuesto se estarán reflejando objetivos, procesos, tiempos y  
costos del servicio integral para Desarrollo Web. En el mismo, se detallara  
que servicios están incluidos, previamente acordados, e información  
necesaria para el cliente

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio | Cantidad | Precio | Tiempos | Total |
| Diseño del sitio en conjunto con el cliente | 1 | $25 | 2 a 6 días | $25 |
| Maquetación del sitio web (HTML, CSS, JS) x página | 5 | $ 20 x pagina | 2 a 3 días | $100 |
| Adaptación del sitio web (Celular, Tablet, PC) x página | 5 | $ 25 x Pagina | 3 a 30 Días | $125 |
| Desarrollo y optimización de SEO | 1 | $40 | 10 a 15 días | $40 |
|  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | $290 |

**Valores expresados en dólares. Se acepta cash, PayPal. Para pagos en Pesos Argentinos, mediante transferencia bancaria o mercado pago se toma cotización de valor Dólar Blue correspondiente al día + IVA.**

**Para comenzar a ejecutar el servicio, se requiere una seña del 50% del total SIN EXCEPCION. El saldo restante se abona en el momento de la entrega del proyecto finalizado. En cuanto al  
mantenimiento, el pago del mismo se realiza entre el día 1 al 10 de cada mes.**